| **프로젝트 일정표** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 분류 | 항목 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 완료일 |
| 계획 | 프로젝트 계획서, 요구사항 분석서 작성 |  |  |  |  |  |  | 7/31 |
| 화면 | 회원가입 화면 |  |  |  |  |  |  | 8/3 |
| 로그인 화면 |  |  |  |  |  |  | 8/3 |
| 편도 또는 왕복, 출발역, 정차역 선택화면 |  |  |  |  |  |  | 8/2 |
| 자리 선택 화면 |  |  |  |  |  |  | 8/3 |
| 결재 화면 |  |  |  |  |  |  | 8/3 |
| 승차권에 각 열차의 정차역 도착 예정 시각 표시 |  |  |  |  |  |  | 8/4 |
| 회원  가입 | 아이디, 비밀번호, 이메일, 휴대폰 번호로 회원가입 |  |  |  |  |  |  | 8/1 |
| 비밀번호 제한 없음 |  |  |  |  |  |  | 8/1 |
| 아이디, 이메일, 휴대폰 번호 중복 불가 확인 |  |  |  |  |  |  | 8/1 |
| 유일한 회원번호 부여 |  |  |  |  |  |  | 8/1 |
| 로그인 | 아이디와 비밀번호로 로그인 여부 판단 |  |  |  |  |  |  | 7/31 |
| 이메일로 사용자의 아이디와 비밀번호 찾기 |  |  |  |  |  |  | 8/1 |
| 예매 | 편도 또는 왕복 선택 가능 |  |  |  |  |  |  | 8/2 |
| 정착역 선택은 광역시 |  |  |  |  |  |  | 8/2 |
| 출발(일,시), 도착(일,시) 선택 후 예매 진행 |  |  |  |  |  |  | 8/2 |
| 1인 1자리 선택 가능 |  |  |  |  |  |  | 8/3 |
| 결재 | 예매 시, 열차 정차역 거리별 금액 차등 산정 |  |  |  |  |  |  | 8/3 |
| 제출 | 프로젝트 완료 보고서 작성 및 제출 |  |  |  |  |  |  | 8/5 |