| **프로젝트 일정표** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대분류 | 소분류 | 세부사항 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 완료일 |
| 계획 | 계획 | 프로젝트 계획서 작성 |  |  |  |  |  |  | 8/21 |
| DB | 메뉴 DB | 메뉴명, 설명, 가격,옵션이 저장된 DB 생성 |  |  |  |  |  |  | 8/22 |
| 사이드 DB | 옵션 메뉴명, 가격이 저장된 DB 생성 |  |  |  |  |  |  | 8/23 |
| 결제 DB | 메뉴, 가격, 옵션이 저장된 DB 생성 |  |  |  |  |  |  | 8/25 |
| 장바구니 DB | 주소, 요청사항, 메뉴가 저장된 DB 생성 |  |  |  |  |  |  | 8/24 |
| 초기화면 | 위쪽 공간 | 업체에 대한 설명 삽입 |  |  |  |  |  |  | 8/22 |
| 아래쪽 공간 | 메뉴, 정보, 리뷰부분 화면 구성 |  |  |  |  |  |  | 8/22 |
| 아래쪽 메뉴 | DB에서 자료 불러와서 구성 |  |  |  |  |  |  | 8/22 |
| 옵션화면 | 메뉴 클릭 | 옵션으로 가격,사이드,맛,수량 선택 가능 |  |  |  |  |  |  | 8/23 |
| 뒤로가기 | 버튼 클릭시 체크선택해제 및 DB 초기화 |  |  |  |  |  |  | 8/23 |
| 장바구니 | 메뉴 선택 | 메뉴, 가격 출력되고 개수 선택 가능 |  |  |  |  |  |  | 8/24 |
| 결제 화면 | 입력 사항 | 주소,요청사항,메뉴 입력 시 DB에 저장 |  |  |  |  |  |  | 8/25 |
| 결제 수단 | 결제수단 선택 가능 |  |  |  |  |  |  | 8/25 |
| 결제 완료 | 결제 완료 페이지 출력 및 모든 DB 초기화 |  |  |  |  |  |  | 8/25 |
| 제출 | 제출 | 프로젝트 완료 보고서 작성 및 제출 |  |  |  |  |  |  | 8/26 |